项目计划表

周晓龙

# 选题

开发类 - 个人理财管理平台

# 准备使用的技术

技术：J2EE，mysql，struts，hibernate，SVN

开发环境：windows/macOS，eclipse，mysql，google code代码仓库

# 进度计划

由于之前的请假，项目计划比之其他同学有一定后延

20110801~20110807 完成需求分析和概要设计、数据库设计，同时做部分编码

20110808~20110814 完成需求、设计文档，完成数据库交互层编码和测试

20110815~20110821 完成现金、存款、基金、股票流水账基本功能，初步完成系统基本功能

20110822~20110828 优化系统，视情况扩展一些功能，如自动抓取当前市场情况（利率、股票指数等）等，准备最终提交和答辩

20110828~20110831 提交系统完成答辩

# 主要风险

1. 因为我请假了一段时间，工程时间较短
2. 金融知识几乎为零，这方面的知识以前了解非常少，还需要学习
3. J2EE技术方面，自己的经验很少，只参与过两个课程设计，而且之后很长时间都没使用过，需要比较多的学习和复习
4. 几乎没有前端和UED经验，系统界面美感度会比较不好

# 其他说明

老师，你好！

我因为前面请假了一段时间，不少文档都得延迟提交了>\_<~但是我下面一定会加倍努力赶上同学们的进度的，求老师体谅！

如果选择代码分析作为作业的话，我以前积累下来的不少学习笔记（如hadoop/hive的代码分析）稍作整理就可以提交了。不过我还是选择了系统设计。一来是想锻炼一下自己比较薄弱的J2EE系统开发技术，学习相关的知识；再就是，自己对金融方面的知识了解太少了，也借这个机会了解一下相关的知识背景。